0. MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU

Tài liệu Product Vision (Tầm nhìn sản phẩm) này được xây dựng theo chuẩn Geoffrey Moore nhằm định hướng chiến lược, xác định mục tiêu cốt lõi và tạo sự đồng thuận giữa các bên liên quan trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm CafeHub Manager – Phần mềm quản lý quán cà phê.

1. TUYÊN BỐ TẦM NHÌN SẢN PHẨM (Moore Template)

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| FOR (Đối tượng mục tiêu) | Các chủ quán cà phê vừa và nhỏ (1-5 cơ sở) tại Việt Nam, bao gồm quán độc lập, quán trong ngõ, quán có bán thêm đồ ăn nhẹ, và chuỗi nhỏ. |
| WHO (Vấn đề/Nhu cầu) | Đang quản lý bằng sổ sách tay, Excel, hoặc phần mềm nước ngoài quá đắt, không hỗ trợ tiếng Việt, khó theo dõi công nợ, tồn kho, doanh thu theo ca, và lương nhân viên. |
| THE (Tên sản phẩm) | CafeHub Manager |
| IS A (Danh mục sản phẩm) | Phần mềm quản lý bán hàng & vận hành quán cà phê trên nền tảng đám mây, có thể dùng trên điện thoại và máy tính bảng. |
| THAT (Lợi ích chính) | Tự động tính doanh thu từng ca, quản lý kho nguyên liệu theo công thức pha chế, cảnh báo hết hàng, tính công nợ khách quen, chấm công nhân viên qua điện thoại, và xuất báo cáo lợi nhuận theo từng món. |
| UNLIKE (Khác biệt so với đối thủ) | Các phần mềm như KiotViet, Sapo, Haravan vốn quá nặng cho quán cafe (thiên về bán lẻ hàng hóa, giá cao, cài đặt phức tạp) hoặc phần mềm nước ngoài như Lavu, Toast không hỗ trợ tiếng Việt và giá cao gấp 5-10 lần. |
| OUR PRODUCT (Điểm khác biệt) | Giao diện tiếng Việt cực kỳ đơn giản, chi phí chỉ 99.000đ/tháng, quản lý được recipe pha chế (tự động trừ kho theo ly bán), chạy mượt trên điện thoại giá rẻ, và có báo cáo "top món lãi nhất – lỗ nhất" dành riêng cho quán cafe. |

2.Đối tượng người dùng chính

| Phân khúc | Đặc điểm | Nhu cầu cốt lõi |
| --- | --- | --- |
| Quán cafe độc lập | 1 mặt bằng, 2-4 nhân viên, chủ quán tự pha | Đơn giản, không cần máy tính, theo dõi thu chi hàng ngày |
| Quán cafe có đồ ăn | Bán thêm mì xào, bánh mì, trứng | Quản lý cả đồ uống & đồ ăn, trừ kho riêng |
| Chuỗi nhỏ 2-5 quán | Có quản lý, nhân viên theo ca | Xem tổng hợp doanh thu nhiều quán, phân quyền |
| Quán cafe bán thêm hạt, dụng cụ | Kết hợp bán lẻ sản phẩm pha chế | Quản lý kho hai loại: nguyên liệu pha chế + hàng bán lẻ |

3.Vấn đề đang giải quyết

| Vấn đề hiện tại | Giải pháp của CafeHub |
| --- | --- |
| Ghi chép bằng tay, thất thoát doanh thu | Ghi nhận đơn hàng qua màn hình cảm ứng/điện thoại, không thể "quên" ghi |
| Nhân viên pha chế tự ý lấy nguyên liệu | Mỗi ly bán tự động trừ tồn kho theo công thức định sẵn |
| Không biết món nào lãi, món nào lỗ | Báo cáo biên lợi nhuận theo từng sản phẩm |
| Tính lương nhân viên theo giờ mất thời gian | Chấm công qua điểm danh bằng mã QR hoặc ứng dụng |
| Khách nợ tiền khó nhớ | Lưu công nợ từng số điện thoại, gửi tin nhắn nhắc nợ tự động |
| Không kiểm soát được tồn kho cà phê, sữa... | Cảnh báo dưới ngưỡng, đề xuất đặt hàng nhà cung cấp |

4.Mục tiêu sản phẩm & chỉ tiêu thành công

| Mục tiêu | Chỉ tiêu |
| --- | --- |
| Đạt 3.000 quán cà phê sử dụng trong 12 tháng đầu | Khách hàng hoạt động hàng tháng (MAU) |
| Tỷ lệ hủy đăng ký (churn) < 5%/tháng | Khách hàng trung thành |
| Người dùng hoàn thành việc thiết lập quán trong vòng 15 phút | Thời gian onboarding |
| Điểm hài lòng (NPS) đạt 50+ | Đánh giá từ chủ quán |
| Doanh thu ARR đạt 3.5 tỷ đồng (≈150k USD) sau năm đầu | Mục tiêu tài chính |

5.Tính năng cốt lõi & lộ trình phát hành

5.1Tính năng cốt lõi

| Nhóm tính năng | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Bán hàng nhanh | Chọn món, tính tiền, in hóa đơn nhiệt, chia bàn, ghi chú món | Critical |
| Quản lý kho & recipe | Nhập công thức pha chế, tự động trừ kho theo món bán, cảnh báo tồn tối thiểu | Critical |
| Báo cáo & thống kê | Doanh thu theo giờ/ngày/tuần, top món bán chạy, biên lợi nhuận, công nợ | Critical |
| Quản lý nhân viên | Chấm công bằng QR, tính lương theo giờ/ca, phân quyền nhân viên (không xem báo cáo doanh thu) | High |
| Công nợ khách hàng | Cho khách nợ, thu nợ, xem lịch sử, gửi SMS nhắc nợ | High |
| Quản lý nhiều quán | Xem tổng hợp, chuyển hàng hóa giữa các quán, báo cáo hợp nhất | Medium |
| Tích hợp thanh toán | QR code chuyển khoản, máy quét thẻ, gửi hóa đơn Zalo | Medium |

5.2Lộ trình phát hành

| Giai đoạn | Thời gian | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| MVP | Q3/2026 | Bán hàng, quản lý kho cơ bản (nhập số lượng thủ công), báo cáo doanh thu, chạy trên web + mobile web |
| v1.0 | Q4/2026 | Recipe tự động trừ kho, chấm công QR, công nợ, in hóa đơn nhiệt (kết nối qua Bluetooth/WiFi) |
| v2.0 | Q2/2027 | App offline cho điện thoại, quản lý nhiều quán, tích hợp Zalo để gửi hóa đơn & nhắc nợ |
| v3.0 | Q4/2027 | AI dự báo lượng nguyên liệu cần nhập theo thời tiết & ngày lễ, tự động gửi đơn hàng cho nhà cung cấp |

6.Lợi thế cạnh tranh

| Tiêu chí | CafeHub | KiotViet | Sapo | Excel | Sổ tay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá mỗi tháng | 99k | 299k+ | 399k+ | miễn phí | miễn phí |
| Tự động trừ kho theo công thức pha chế | ✓ | ✗ (chỉ nhập bán) | ✗ | ✗ | ✗ |
| Chấm công qua QR | ✓ | có (thêm phí) | có (thêm phí) | ✗ | ✗ |
| Giao diện cho điện thoại (tối ưu quán nhỏ) | ✓ (rất đơn giản) | ✓ (nhưng nhiều tính năng thừa) | ✓ | không | không |
| Báo cáo lợi nhuận theo món | ✓ | có | có | thủ công | thủ công |
| Miễn phí 30 ngày đầu | ✓ | ✗ | ✗ | - | - |
| Hỗ trợ người dùng qua Zalo, điện thoại | ✓ (xuyên suốt) | tổng đài | tổng đài | - | - |

7.Rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- |
| Chủ quán không quen dùng phần mềm | Đội ngũ hỗ trợ hướng dẫn tại quán (2 buổi đầu), có video ngắn trên TikTok/Zalo |
| Cạnh tranh từ phần mềm miễn phí | Bản dùng thử 30 ngày + tính năng recipe độc quyền |
| Ngại chuyển đổi từ Excel/sổ sách | Công cụ import dữ liệu từ Excel, cam kết hoàn tiền nếu không thấy hiệu quả sau 2 tuần |
| Vấn đề kết nối internet tại quán (vùng kém) | App offline cho phép ghi nhận đơn hàng khi mất mạng, tự đồng bộ khi có lại |

8.Tổng kết

Product Vision của CafeHub Manager tóm gọn:

"Một phần mềm quản lý quán cà phê cực kỳ đơn giản, rẻ tiền, làm được những việc mà Excel không làm nổi: tự trừ kho theo công thức pha, báo lãi từng ly, chấm công bằng điện thoại – dành cho chủ quán bận rộn, không rành công nghệ."